| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΕΡΓΟ: | «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΑΝΑΔΟΧΟΣ: | ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. |  |

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2ου ΑΠΕ

(Συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε.)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Η αριθμ. 52/2019 του έργου «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων, προϋπολογισμού δαπάνης (σύμφωνα με τη μελέτη) 50.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

- Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ έτους 2019 με ΚΑ 30.7333.0041

- Με την αριθμ. 562/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

- Με την αριθμ. 280/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου.

- Το έργο δημοπρατήθηκε στις

- Το 1ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, το οποίο συντάχθηκε στις 31-10-2019 και κατά το οποίο προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση (37,12%) τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

- Με την αριθμ. 309/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό δημοπράτησης του έργου.

- Το 2ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, συντάχθηκε στις 05-12-2019 για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.

- Με την αριθμ. 378/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων με ΑΔΑΜ 19AWRD006067757 εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό δημοπράτησης του έργου – κατακύρωση αναδόχου.

- Στις 5-2-2020 υπογράφηκε η 5711/5-2-2020Σύμβαση Κατασκευής του Έργου για ποσό 31.438,71 ευρώ με 24% Φ.Π.Α.

- Την απόφαση 302/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων για την παράταση προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι ως 2/4/2021.

- Την αριθμ. 504/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων (ΑΔΑ:6ΤΙΖΩΛΚ-ΛΙΓ) περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

- Την με αριθμ. πρωτ. 350 / 05-01-2021 1η Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής έργου, με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου  ΑΠΕ

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για τους εξής λόγους:

Ι. Για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις  των ποσοτήτων συμβατικών εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης όπως αυτές διαμορφώνονται με την σύνταξη των προμετρήσεων-επιμετρήσεων των εργασιών του έργου. Οι αυξήσεις των ποσοτήτων που προέκυψαν και κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, καλύφθηκαν από το κονδύλι των απροβλέπτων.

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ΟΥ ΑΠΕ

Ο παρών 2ος ΑΠΕ δεν επιφέρει καμία αλλαγή στο ποσό της αρχικής σύμβασης το οποίο παραμένει στο ποσό των 25.3353,80€ πλέον ΦΠΑ 24% (6.084,91€) ήτοι συνολικά 31.438,71€.

Η 1η Σ.Σ. - με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ - παρουσιάζει δαπάνη εργασιών 10.358,69€ πλέον απροβλέπτων 0,85€ και πλέον ΦΠΑ 24% (2.486,29€) ήτοι συνολικά 12.845,83€.

Η Σ.Σ. παρουσιάζει δαπάνη εργασιών 10.358,69€, πλέον απρόβλεπτων 0,85€ πλέον ΦΠΑ 24%  2.486,29€,  ήτοι συνολικά 12.845,83€.

| ΔΑΠΑΝΕΣ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟΝ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συμβατική | 22.028,30 € | 3.304,25 € | 21,25 € | 6.084,91 € | 31.438,71 € |
| 1ος ΑΠΕ Α.Σ. | 25.353,80 € | 0,00 € | 21,25 € | 6.084,91 € | 31.438,71 € |
| 1η Σ.Σ. | 9.008,30 € | 1.351,24 € | 0,00 € | 2.486,29 € | 12.845,83 € |
| ΣΥΝΟΛΟ 1ΟΥ ΑΠΕ | 34.362,10 € |  | 21,25 € | 8.571,20 € | 44.284,54 € |
| 2ος ΑΠΕ Α.Σ. | 25.353,80 € | 0,00 € | 21,25 € | 6.084,91 € | 31.438,71 € |
| 2ος ΑΠΕ Σ.Σ. | 10.358,69 € | 0,85 € | 0,00 € | 2.486,29 € | 12.845,83 € |
| ΣΥΝΟΛΟ 2ΟΥ ΑΠΕ | 42.593,09 € |  | 21,25 € | 8.571,20 € | 44.284,54 € |

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω

εισηγούμαι την έγκριση

του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» σύμφωνα με τον οποίο η δαπάνη της αρχικής σύμβασης (Α.Σ.) διαμορφώνεται στο ύψος των 31.438,71€ με ΦΠΑ, η δαπάνη της συμπληρωματικής σύμβασης (Σ.Σ.) διαμορφώνεται στο ύψος των 12.845,83€ με ΦΠΑ και η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 44.284,54 € με ΦΠΑ, ήτοι σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ.

Λαμία 02/02/2021

|  |  | Ο Επιβλέπων |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ρίζος Σωτήριος Τοπογράφος Μηχανικός |  |