ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρμόδιος: Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου Τηλ. 2231351548 Ηλ. Ταχυδρ.: antonopoulou@lamia-city.gr; ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή. Θέμα: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου: «Διαμόρφωση αίθουσας ηχογραφήσεων – κρουστών και άλλες εργασίες στο Δημοτικό Ωδείο»

Εισήγηση

Προς την Οικονομική Επιτροπή

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («…. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση της σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αίθουσας ηχογραφήσεων – κρουστών και άλλες εργασίες στο Δημοτικό Ωδείο», αναδόχου «ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ»

1. Ιστορικό

- Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 06/2020 μελέτη προϋπολογισμού 230.000,00 € με ΦΠΑ 24%.

- Με την αρ. 466/2019 (ΑΔΑ: Ψ67ΩΩΛΚ-5ΣΚ) Απόφ. Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα με Κ.Α. 30.7331.0043 ΣΑΤΑ ΠΕ και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσής του με ανοικτή διαδικασία.

- Με την αρ. 183/2020 (ΑΔΑ: 9ΡΥΜΩΛΚ-ΘΚΣ) Απόφαση Οικον. Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.

- Την 14η–07–2020 διεξήχθη ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου και με την αρ. 424/2020 (ΑΔΑ: 6Χ4ΥΩΛΚ-ΩΦΙ, ΑΔΑΜ: 20AWRD007669511) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου ο «ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ»  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 58,10%.

- Η αρ. 51358/16-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007864144) Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 77.718,60 € πλέον ΦΠΑ 24% = 18.652,46 €, σύνολο = 96.371,06 € με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών – αναθεώρησης με προθεσμία περαίωσης διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες.

- Με το αρ. 51596/17-12-2020 έγγραφο ΔΥΤΕ έγινε ο ορισμός επίβλεψης του έργου.

- Με την αρ. 53028/14-01-2021 Απόφαση ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος.

- Με την αρ. 1895/19-01-2021 (ΑΔΑ: Ω8Χ1ΩΛΚ-Ι20) Απόφαση ΔΥΤΕ ορίστηκε η Επιτροπή Αφανών Εργασιών.

- Παρατάσεις προθεσμίας με αποφάσεις οικονομικής επιτροπής: α) με την αρ. 458/2021 (ΑΔΑ: ΨΗΒΗΩΛΚ-Ν49) απόφαση εγκρίθηκε παράταση έως την 12η /09/2021 και β) με την αρ. 669/2021 (ΑΔΑ: ΩΞΥΘΩΛΚ-ΖΡΨ) απόφαση εγκρίθηκε παράταση έως την 12η /12/2021

- Με την αρ. 536/2021 (ΑΔΑ: 967ΡΩΛΚ-ΛΘΘ) απόφαση οικον. επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου σε ισοζύγιο με τη σύμβαση

- Την 8η /11/2021 εκδόθηκε η βεβαίωση εμπρόθεσμης περαίωσης του έργου από την Αναπλ. Προϊσταμένη της ΔΥΤΕ

- Με την αρ. 4560/25-02-2022  απόφαση ΔΥΤΕ εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση

- Κατατέθηκε στην ΔΥΤΕ το Μητρώο του έργου και τα τελικά ΦΑΥ και ΣΑΥ που έλαβαν αριθμό 10/23-02-2022

- Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ίσχυε κατά τη δημοπράτηση του έργου, δηλ. την 14-07-2020. Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016 (όπως ίσχυε την 14-07-2020), για τη διενέργεια της Προσωρινής Παραλαβής του έργου, η Προϊσταμένη Αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής με μέλη που είναι τεχνικοί υπάλληλοι και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως

- Την 8η /03/2022 διενεργήθηκε κλήρωση για την ανάδειξη μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του έργου. Σύμφωνα με το Πρακτικό της εν λόγω κλήρωσης, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης στον παρακάτω πίνακα:

Τακτικά Μέλη

| Α/Α | Όνομα | Επώνυμο | Ιδιότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ευθυμία | Καραγκούνη | Πρόεδρος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης |
| 2 | Ζωή | Κακανά | Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |
| 3 | Ιωάννης | Γκέτσιος | Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |

Αναπληρωματικά μέλη

| Α/Α | Όνομα | Επώνυμο | Ιδιότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αγγελική | Μακρυγιάννη | Αναπλ. Πρόεδρος Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. Δ/νση Περιβάλλοντος |
| 2 | Ανέστης | Καρτσιώτης | Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |
| 3 | Γεώργιος | Λέτσος | Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |

Μετά τα παραπάνω,

Προτείνεται η λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (όπως ίσχυαν κατά τη δημοπράτηση του έργου, δηλ. 14-07-2020), του έργου «Διαμόρφωση αίθουσας ηχογραφήσεων – κρουστών και άλλες εργασίες στο Δημοτικό Ωδείο» αναδόχου «ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ», προϋπολογισμού 230.000,00€ με αριθμό μελέτης 06/2020, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά Μέλη

| Α/Α | Όνομα | Επώνυμο | Ιδιότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ευθυμία | Καραγκούνη | Πρόεδρος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης |
| 2 | Ζωή | Κακανά | Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |
| 3 | Ιωάννης | Γκέτσιος | Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |

Αναπληρωματικά μέλη

| Α/Α | Όνομα | Επώνυμο | Ιδιότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αγγελική | Μακρυγιάννη | Αναπλ. Πρόεδρος Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. Δ/νση Περιβάλλοντος |
| 2 | Ανέστης | Καρτσιώτης | Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |
| 3 | Γεώργιος | Λέτσος | Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |

| Λαμία, 09 – 03 – 2022 Η Συντάξασα Όλγα – Μαρία Αντωνοπούλου Πολιτικός Μηχανικός |  | Λαμία, 09 – 03 – 2022 Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων Αφροδίτη Πολιτοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |