| ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή |
| --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
| ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |
| Αρμόδιος υπάλληλος : Γκέτσιος Ιωάννης / Αρχιτέκτων μηχανικός |
| ΕΙΣΗΓΗΣΗ |  |
| ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων, όπως τροποποιήθηκε αντικαταστάθηκε και ισχύει, τίθεται υπόψη σας η έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής εργασιών του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ», αναδόχου: ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Η μελέτη με αριθμ. 72/2019 και τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» που θεωρήθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχν. Έργων Δήμου Λαμιέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.

- Η ΚΥΑ Π1/2380/18-12-12/ΦΕΚ Β’/3400/20-12-12 και την αρ. Π1/678/26-3-13 Εγκύκλιο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΝΤΑΓ/ΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, σύμφωνα με την οποία καταχωρήθηκε το πρωτογενές αίτημα με τον ΑΔΑΜ 19REQ005282565 και εγκρίθηκε με τον ΑΔΑΜ 19REQ005384899 2019-08-02.

- Η υπ’αριθμ. 562/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

- Η απόφαση 350/26-11-2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου του θέματος.

- Το 1ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, το οποίο συντάχθηκε στις 19-12-2019 και κατά το οποίο προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση (44,36%) τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

- Η απόφαση 403/23-12-2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων για την έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου.

- Το 2ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, το οποίο συντάχθηκε στις 23-01-2020 για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.

- Η απόφαση 47/28-1-2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων με ΑΔΑΜ 20AWRD006242364 για την έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου – κατακύρωση αναδόχου

- Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του Έργου.

- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ/Π.Ε., με Κ.Α. 30.7331.0047.

- Η με αριθμ. πρωτ. 7446 / 13-02-2020 Σύμβαση του έργου, με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

- Η με αρ. πρωτ. 31719 / 21-08-2020 Συμπληρωματική  Σύμβαση του έργου.

- Για το έργο εκδόθηκε η από 20-11-2029 βεβαίωση περαίωσης σύμφωνα με την οποία το έργο έχει περατωθεί εμπρόθεσμα την 10.11.2019.

- Η τελική επιμέτρηση θεωρήθηκε αρμοδίως την 14.12.2020.

- Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου εγκρίθηκε με την αρ. 538/2021 (ΑΔΑ:64ΜΜΩΛΚ-64Ψ

- Με την αρ. 128/2021 (ΑΔΑ: 6ΛΝΙΩΛΚ-5ΣΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συστήθηκε η επιτροπή Παραλαβής του Έργου η οποία και υπέγραψε το πρωτόκολλο την 23η  Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται:

η έγκριση του Πρωτοκόλλου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  Παραλαβής Εργασιών του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ», αναδόχου: ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

| ο αρμόδιος υπάλληλος |  | Η αναπλ. προϊσταμένη Δ.Υ.Τ.Ε. |
| --- | --- | --- |
| Γκέτσιος Ιωάννης |  | Αφροδίτη Πολιτοπούλου |
| Αρχιτέκτων Μηχανικός |  | Αρχιτέκτων Μηχανικός |